宿舍事务平台

# 基本资料与角色管理
改进总结及工作留痕

从最初的后台列表诉求，到当前数据模型、业务流程与页面交互

| 文档目的 | 按需求演进顺序记录基本资料与角色管理的修改，并给出当前实现证据 |
| --- | --- |
| 项目范围 | 系统管理员端：基本资料（楼栋、宿舍、床位）与角色管理（学生、宿管、维修人员） |
| 证据来源 | 当前 SQL 数据库快照、前后端代码、浏览器测试脚本及本对话中的明确需求 |
| 整理日期 | 2026 年 10 月 30 日 |

# 阅读说明

本报告比较的是对话中最早提出的系统管理员基本资料与账号/角色管理诉求，和当前工作区可核对的实现。对话里曾多次补充、纠正同一交互，本报告将后续明确要求视为最终规则。

“已落地”表示当前代码或数据库结构中可以直接核对到相应实现；“有测试留痕”表示仓库里存在相应浏览器测试脚本或历史结果；它不自动表示该脚本在本次整理时重新执行通过。

# 目录

1. 核心变化一览

2. 按需求演进的工作留痕

3. 基本资料：楼栋、宿舍、床位

4. 角色管理：学生、宿管、维修人员

5. 数据模型与业务一致性

6. 页面布局与操作体验的反复修正

7. 当前验证证据与边界

8. 关键代码与数据文件索引

# 1. 核心变化一览

最初的关注点集中在系统管理员能否查看、维护账号与基础信息；随着实际使用逐步明确，功能扩展为宿舍资源管理和按角色维护个人资料的业务后台。当前实现把住宿位置、人员身份、学籍信息、员工范围与账号状态分别纳入相应的数据关系，并为列表查询、详情、编辑和分页补齐了完整交互。

| 模块 | 最初关注 | 当前形态 |
| --- | --- | --- |
| 基本资料 | 查看楼栋、宿舍、床位，能进行基础维护 | 楼栋汇总和楼下宿舍列表；宿舍床位与学生信息；床位位置、占用和管理状态；筛选级联、分页、床位入住调整 |
| 角色管理 | 学生/宿管/维修人员列表与账号管理 | 一级“角色管理”含三个角色子页；角色档案字段、角色专属详情、添加编辑、启停、删除/批量删除、范围配置 |
| 数据关系 | 增加学生学号和个人资料 | 独立学生资料表；员工角色资料表；person 身份主键；学院/专业/班级字典关系；住宿分配历史表及查询视图 |
| 页面体验 | 查询和操作页面可以使用 | 范围筛选、级联下拉、记录分页与页码跳转；对齐操作列、控制换行、适配窄屏并减少多余滚动 |

# 2. 按需求演进的工作留痕

| 迭代阶段 | 起点/问题 | 明确后的规则 | 当前落地证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段 1：从共享账号视角转为角色资料视角 | 最初围绕账号列表、角色列表和学生学号提出修改；随后明确学生学号是学生资料，不应塞进通用 user 字段。 | 新增 student 专属资料；后续进一步提出宿管、维修人员、系统管理员各自拥有个人资料。 | 当前数据库有 person 与 student、dorm_manager_profile、repairer_profile、system_admin_profile 的一对一扩展关系；通用账号表已不作为当前角色资料主表。 |
| 阶段 2：明确学生和员工的基础资料边界 | 学生信息原先不足以支撑住宿管理；员工档案也缺少工号、个人资料和业务范围。 | 学生补充学号、姓名、性别、生日、电话、账号状态、班级与学籍状态；员工档案补充工号、姓名、性别、生日、电话、入职时间、启停和在岗状态。 | 当前 SQL 中 student.student_no 为 char(10) 且有格式约束；DM/RP/SA 工号有统一格式约束；角色资料含创建/更新时间。 |
| 阶段 3：角色菜单与角色详情 | 管理功能容易把账号和角色混在一起，角色档案详情内容未定义。 | 改为“角色管理”一级菜单，学生、宿管、维修人员为二级页面；详情按角色展示各自资料。 | 前端菜单按角色管理分组；学生详情含学籍与住宿历史入口；宿管详情显示负责楼栋；维修人员详情显示工种、楼栋范围、在岗和任务信息。 |
| 阶段 4：楼栋数据要反映下级宿舍与床位 | 楼栋总床位和空闲床位不显示或统计不正确；详情中下级宿舍只呈现为零散文本。 | 楼栋床位数按楼下宿舍床位汇总，空闲床位根据未停用且未入住的床位统计；详情和编辑中以列表显示宿舍，允许新增和逐行编辑。 | ManagementService 对 room/bed/current assignment 做聚合；buildingRoomsPanel 使用表格、楼层筛选和每页 5 条；编辑可新增、编辑宿舍。 |
| 阶段 5：宿舍与床位按真实空间层级查询 | 楼层、宿舍筛选关系不清，列表列位、容量、空闲数和入住学生显示不准确。 | 楼栋筛选联动楼层/宿舍；楼层再限制宿舍候选；床位筛选加入床位号、性别限制、学生姓名和床位状态；宿舍容量不再和床位数重复表达。 | rooms/beds 查询由 building_id、floor_no、room_id 联动；宿舍列表显示床位及空闲床位统计；床位列表展示楼栋、楼层、宿舍、床位号、状态、入住学生。 |
| 阶段 6：入住调整从下拉选择改为可检索学生列表 | 学生数量增加后，在床位下拉框或长页面中难以查找、分配学生。 | 改成有姓名、学号、年级、专业等条件的学生列表，选中后填入床位；详情与编辑保持同一入口和流程。 | 前端提供学生选择表格及分页；宿舍入住调整先进入独立调整区；床位调整有固定床位信息区和可分页学生表；保存变更通过入住分配服务落库。 |
| 阶段 7：大列表改为单页分页与级联筛选 | 后台查询记录多时页面过长，出现不希望的横向/下拉滚动，页码不便定位。 | 管理员列表统一分页；支持输入页码跳转；下级列表一页 5 条；床位筛选按两行自适应布局。 | app.js 提供表格分页、页码输入、上一页/下一页；楼栋宿舍嵌套表格显式配置每页 5 条；测试脚本覆盖不同视口和分页交互。 |
| 阶段 8：精细对齐和避免单字换行 | 班级或当前住宿列会出现单字落到第二行；学号与姓名之间空白较大；操作按钮易换行且首按钮与表头不齐。 | 按列重新分配宽度，把学号/姓名间多余空间用于当前住宿；超长值尽量均衡换行；操作按钮保持一行，首个按钮左对齐操作列表头。 | styles.css 针对学生列设置宽度与 text-wrap: balance；操作按钮 flex nowrap；角色操作容器 justify-content:flex-start；当前表格 CSS 和页面脚本已同步到 5173。 |

# 3. 基本资料：楼栋、宿舍、床位

## 3.1 楼栋

查询列表不再仅展示楼栋静态字段，增加宿舍数、床位总数、空闲床位和已入住数等由下级资源计算出的汇总信息。统计基于 building → dorm_room → bed，并结合当前有效住宿分配判断占用状态。

总床位来自该楼栋下实际建立的床位记录；空闲床位来自管理状态正常且没有当前入住分配的床位。容量是宿舍设计容量，不被误当成实际床位记录数。

详情与编辑在楼栋基本资料同一页面展示楼栋宿舍列表。楼层筛选只影响该列表；按页显示 5 条，可翻页；编辑时可新增宿舍，也可在每行编辑宿舍基本资料，新增行的保存/取消与筛选工具对齐。

宿舍字段包括所属楼栋、宿舍号、楼层、床位容量、性别限制。新增和修改均校验楼栋/宿舍关系及已建床位数量，避免容量小于现有床位。

## 3.2 宿舍

宿舍查询列表按宿舍号、楼层、床位数、空闲床位数、性别限制等组织；床位数与容量含义重复时只保留一个列位，最终列表保留床位数，同时呈现空闲床位数。

查询项支持楼栋、宿舍、楼层等层级筛选。选择楼栋后，楼层和宿舍候选被收窄；选择楼层后宿舍候选进一步收窄。性别限制也可作为筛选条件。

详情和编辑都以床位/入住学生列表呈现宿舍内容，提供“调整入住学生”操作；实际选人进入独立调整界面，避免把整页做成长下拉。编辑状态下床位分配可以调整，取消和保存行为与详情中的调整入口保持一致。

楼栋性别限制会约束宿舍性别；若有异性学生在住、容量不足或存在床位/维修等关联记录，服务层会拒绝不合业务规则的修改或删除。

## 3.3 床位

床位列表定位到楼栋、楼层、宿舍、床位号，并展示管理状态与入住学生；学生姓名成为独立筛选条件，床位号用下拉选择。

筛选分为两行：第一行楼栋/宿舍/楼层/床位；第二行性别限制/学生姓名/床位状态/查询与清空。宽度随视口变化，避免单项掉到第二行或形成横向滚动。

床位状态区分为“可分配”“已入住”“停用”。已入住床位不再被描述为可分配；停用表示该床位不可继续使用。

编辑床位时楼栋与宿舍使用分开的字段；可调整入住学生，入口与宿舍编辑一致。学生通过可搜索、可分页列表选择，确认保存后才写入住宿分配。

## 3.4 学生入住与调整的保存语义

住宿分配不是 student 表中的宿舍字段。当前住宿通过 accommodation_assignment 记录学生、床位、入住日期、退宿日期和分配类型；历史记录仍保留，当前住宿由视图按有效日期筛选。该设计让学生资料、床位资源与入住事件各自承担单一职责。

| 动作 | 页面行为 | 持久化结果 |
| --- | --- | --- |
| 从学生新增/编辑打开宿舍调整 | 离开表单进入分配界面；再次取消或关闭后返回，已填表单值保留为临时草稿 | 尚未提交主表单前不写入学生资料或住宿分配 |
| 在调整页保存选择 | 回到原新增/编辑表单，当前住宿栏同步显示暂选楼栋、宿舍、床位 | 仅更新草稿状态，不代表后端已保存 |
| 提交学生新增/编辑主表单 | 表单保存成功 | 人员资料及本次住宿分配一并提交；实际业务保存点在此处 |
| 从宿舍/床位详情调整入住 | 固定资源摘要 + 可查询分页学生列表；保存后刷新对应详情 | 调用住宿分配服务，记录有效分配及必要的退宿历史 |

# 4. 角色管理：学生、宿管、维修人员

## 4.1 菜单和统一操作

系统管理员菜单采用“角色管理”为一级入口，学生管理、宿管管理、维修人员管理为二级入口。每个页面按角色展示不同字段和过滤项，不把三类人员混用同一套资料栏。账号详情也嵌入对应人员详情，而不是让管理员只能看到登录账号。

查询方式保留少量必要的多条件筛选，并提供一个可匹配账号、姓名、电话及学号/工号的关键词入口；界面通过提示说明可匹配字段，不把按钮或输入框标成“万能查询”。筛选栏控件统一高度，并根据窗口宽度换行。

| 页面 | 列表信息 | 详情/操作 |
| --- | --- | --- |
| 学生管理 | 学号、姓名、账号、学院、专业、年级、班级、当前住宿、账号状态 | 查看个人资料、学籍、当前住宿和住宿历史；可进入报修/留宿记录；新增、编辑、启停、删除/批量删除、住宿分配 |
| 宿管管理 | 工号、姓名、账号、负责楼栋、在岗状态、账号状态 | 查看基本资料和负责楼栋；配置楼栋范围；新增、编辑、启停、删除/批量删除 |
| 维修人员管理 | 工号、姓名、账号、工种、负责楼栋、在岗状态、账号状态 | 查看人员资料、最大在办单量、工种和楼栋范围、维修历史/评价；配置范围；新增、编辑、启停、删除/批量删除 |

## 4.2 学生档案

学生基本字段落在 student：学生编号、10 位学号、姓名、性别、生日、联系电话、登录账号、密码摘要、启用状态、创建时间、更新时间。学籍状态由枚举表达，不用单独的“是否在读”布尔值重复表达休学、毕业、退学等情况。

学院、专业、年级与班级不在每名学生行重复保存。student.class_id 指向 student_class；student_class 指向 major；major 指向 department，入学年份与年级由班级关联信息提供。这样班级变化不需要重复改写学生的学院和专业文本。

筛选覆盖姓名、学号、楼栋/房间、学院、专业、年级、班级、账号状态和住宿状态等必要项；学生姓名和学号可分别查询。学院、专业、年级、班级候选按上下级选择联动。

学生学号限制为 10 位数字；数据库有唯一约束和格式检查，服务端再次校验，并在编辑时排除当前学生后检查重复。

## 4.3 宿管档案

宿管档案包含人员主键、登录账号、密码摘要、电话、启用状态、DM 前缀工号、姓名、性别、生日、入职时间、在岗状态、备注及创建/更新时间。工号统一为 DM 加 6 位数字。

负责楼栋通过 manager_building_scope 关联，不把多个楼栋拼成宿管表中的重复文本字段；列表和详情通过查询组合展示。当前管理规则按楼栋负责人关系限制分配，系统需防止同一楼栋被重复配置给多个宿管。

宿管列表提供姓名、工号、负责楼栋、账号状态和在岗状态等筛选；负责楼栋可从独立配置操作调整。

## 4.4 维修人员档案

维修人员档案包含人员主键、账号凭据、电话、启用状态、RP 前缀工号、姓名、性别、生日、入职时间、在岗状态、最大在办工单数及时间字段。工号统一为 RP 加 6 位数字。

负责楼栋和维修工种分别通过 repairer_building_scope、repairer_work_type 及其关系表保存，避免把多值关系冗余地写入维修人员主表。当前工单数、维修记录等属于业务数据，不作为档案冗余字段；详情页按需聚合展示。

列表按姓名、工号、工种、负责楼栋、账号状态、在岗状态筛选；详情显示工种和楼栋范围，并提供维修历史与评价入口。

## 4.5 系统管理员个人资料

管理员本身不出现在普通角色管理的三个目录里，但个人资料按相同模型维护：SA 前缀工号、姓名、性别、生日、电话、入职时间、账号启用状态及时间字段。个人信息页面可编辑个人资料和修改密码；角色管理的重构不应删掉系统管理员自己的资料能力。

# 5. 数据模型与业务一致性

当前模型重点处理了三类容易重复或互相污染的数据：学生院系信息不再重复保存；住宿位置不写进学生档案；宿管/维修人员的多对多范围使用关联表。查询页显示需要的组合项时，通过视图或服务查询计算，不把显示结果重复写回基础表。

| 数据职责 | 核心表/视图 | 关系和约束 |
| --- | --- | --- |
| 人员身份主键 | person | 提供 person_id；学生及三类员工档案以同一主键一对一扩展 |
| 学生档案 | student | 学号 char(10) 唯一并检查 10 位数字；class_id 外键连接 student_class |
| 院系班级字典 | department → major → student_class | 学院不直接写在学生行；major 归属 department；班级归属专业并记录入学年份 |
| 宿管档案/负责楼栋 | dorm_manager_profile + manager_building_scope | 宿管资料与 person 关联；楼栋范围独立关联，避免重复存楼栋文本 |
| 维修人员档案/范围 | repairer_profile + repairer_building_scope + repairer_work_type | 员工资料、负责楼栋、维修工种各自分表/关系表表达 |
| 管理员档案 | system_admin_profile | 管理员人员资料单独扩展 person；工号采用 SA 前缀规则 |
| 住宿资源 | building → dorm_room → bed | 床位隶属于宿舍，宿舍隶属于楼栋；宿舍容量约束床位创建数量 |
| 住宿历史 | accommodation_assignment + v_accommodation_current | 分配记录保存入住/退宿日期；当前住宿由视图筛选，不在 student 表冗余存放 |
| 汇总显示 | v_student_profile、v_dorm_manager_profile、v_repairer_profile 等 | 视图拼接档案和关联显示字段；楼栋/宿舍床位数由查询聚合计算 |

## 5.1 已落实的格式与业务校验

学生学号：数据库固定 char(10)、唯一键、正则格式约束；页面输入限制长度；服务端校验长度、数字和重复。

员工工号：宿管 DM、维修人员 RP、系统管理员 SA 前缀，各自统一 6 位数字尾号，并有唯一与格式检查。

宿舍容量：不能小于已建床位数；同楼栋宿舍号不能重复；宿舍性别限制受楼栋限制约束。

床位状态：已有当前入住的床位不能作为可分配空床，也不能在不允许的条件下停用；删除受住宿或维修历史关联保护。

入住分配：服务端检查床位状态、性别限制、目标床位占用与学生当前住宿；变更时结束旧分配并建立新的历史记录。

# 6. 页面布局与操作体验的反复修正

| 反复出现的问题 | 最终采用的处理规则 | 当前实现留痕 |
| --- | --- | --- |
| 某列过窄导致最后一个字单独换行 | 按列分配宽度；不把一列的问题挪到相邻列；较长文本尽量均衡断行。 | 角色表使用固定布局和分角色列宽；学生当前住宿列单独增加可用空间；班级列采用均衡换行规则。 |
| 操作按钮落到第二行，首按钮与列名不齐 | 操作按钮一行排列并禁用换行；操作区左对齐，使每行第一个按钮与“操作”表头左缘对齐。 | admin 表格操作区 flex nowrap / justify-content:flex-start；按钮不收缩。 |
| 筛选项有的高、有的宽，布局时而拥挤时而空 | 输入、下拉、操作按钮统一控制高度；按视口断点组织筛选网格；不缩小全局字体解决单一问题。 | 统一 control height；床位筛选明确两行，断点在窄屏下调整每行字段数。 |
| 列表太长或横向滚动 | 长列表分页、可输入页码跳转；嵌套宿舍/学生列表使用单独分页；优先单页容纳，不增加多余下拉容器。 | 通用 table pagination；楼栋宿舍每页 5 条；学生选择器分页。 |
| 学号、姓名之间留白大，住宿列又换行 | 重新分配列宽，把空白给当前住宿列，同时保持学号和姓名列可读。 | role-table-students 按列宽配置并针对常见宽度区间调整。 |

这些是功能性布局约束，不是全局缩字方案。普通界面字号保持可读，只在范围/数字筛选框这类局部位置按需要调整。

# 7. 当前验证证据与边界

## 7.1 仓库中可核对的验证

| 留痕项 | 覆盖内容 | 证据边界 |
| --- | --- | --- |
| role-management-smoke.cjs | 管理员登录、学生多条件/关键词查询、宿管和维修人员列表、管理员个人资料、移动端宽度 | 仓库有测试脚本；browser-results.json 中的历史全系统结果日期为 2026-10-15，不能当作 10-30 本次执行结果 |
| admin-query-pagination-smoke.cjs | 楼栋床位统计、宿舍/床位筛选、5 条楼栋宿舍分页、入住调整、管理员分页及窄屏布局 | 脚本包含明确断言；当前汇总未将其表述为本次重跑通过 |
| improvements-browser-smoke.cjs / document-improvements-smoke.cjs | 角色筛选、详情编辑、范围配置、学院/专业/班级级联、宿管楼栋约束和响应式表格 | 脚本输出语句记录预期测试覆盖；需查看当次进程输出才能判断具体执行状态 |
| profile-v9-smoke.cjs | 角色菜单箭头、学生列表、学籍字典只读、四角色与移动端宽度 | 有自动化脚本留痕；不能替代业务验收和数据库恢复验证 |
| 当前 SQL 快照 | 包含当前基础表、关联表、视图和示例数据；床位、楼栋、角色档案和学生等结构可直接核对 | 快照反映导出时数据库；不能单独证明导入脚本在另一台机器执行结果一致 |

## 7.2 不能由本报告推断的结论

没有可靠 Git 提交历史可逐行定位每一次改动，因此阶段顺序按本对话提出需求的先后整理，不伪造提交号或每次修改日期。

仓库包含历史测试结果和测试脚本；脚本存在不等于本次全部重新执行通过。报告只将可直接核对的脚本覆盖作为留痕。

本报告范围只覆盖基本资料和角色管理，不代表整个四角色系统已完成所有需求验收。

数据快照中使用的是开发演示数据。学院、专业、班级作为展示与筛选字典存在，不因此新增其独立维护菜单或增删改管理流程。

# 8. 关键代码与数据文件索引

| 路径（相对项目根） | 用途 |
| --- | --- |
| dorm-platform-frontend/src/management.js | 楼栋/宿舍/床位列表、详情、筛选联动、房间和床位入住调整、学生/宿管/维修人员管理与详情 |
| dorm-platform-frontend/src/app.js | 页面菜单、通用表格、分页与输入页码跳转 |
| dorm-platform-frontend/src/styles.css | 管理员列表列宽、操作列对齐、筛选控件和响应式布局 |
| dorm-platform-backend/src/main/java/com/dorm/platform/system/controller/ManagementController.java | 基本资料、住宿分配、角色目录、详情、资料编辑、批量删除等 HTTP 接口 |
| dorm-platform-backend/src/main/java/com/dorm/platform/system/service/ManagementService.java | 角色查询、楼栋/宿舍床位聚合、人员资料校验、住宿分配与资源业务规则 |
| sql/_localhost-2026_10_30_18_52_12-dump.sql | 当前导出的完整数据库结构和数据快照；含基础表、关联表和视图 |
| test-results/role-management-smoke.cjs | 角色管理浏览器交互测试脚本 |
| test-results/admin-query-pagination-smoke.cjs | 管理员查询、分页、住宿调整和布局测试脚本 |
| test-results/improvements-browser-smoke.cjs | 角色筛选、详情编辑、人员范围及布局测试脚本 |
| test-results/document-improvements-smoke.cjs | 学院专业班级级联、宿管楼栋约束及住宿分配流程测试脚本 |

# 结语

相较最初，基本资料已从单纯展示宿舍资源推进到可查看资源汇总、维护宿舍和床位、联动筛选并完成有记录的入住调整；角色管理已从围绕账号列表，推进到学生/宿管/维修人员各自的档案维护、详情、业务范围和数据校验。重复出现的列宽、换行、按钮错位和长列表问题也被整理成一致的页面规则，并落实到当前表格样式和分页交互中。